| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.01 | PORCENTAJE DE ESCUELAS ATENDIDAS |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESCUELAS |  |  |  | FIN | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (ESCUELAS ATENDIDAS EN 2025) / (TOTAL DE ESCUELAS EN EL ESTADO DE GUERRERO) X 100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| ANUAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (ESCUELAS ATENDIDAS EN 2025) | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (TOTAL DE ESCUELAS EN EL ESTADO DE GUERRERO) | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.02 | PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN INSTRUCCIÓN ACADÉMICA EN INSTALACIONES APTAS |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESCUELAS |  |  |  | P R O P Ó S I T O | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (ALUMNOS DE ESCUELAS ATENDIDAS CON LA OBRA TERMINADA) / (TOTAL DE ALUMNOS EN EL ESTADO DE GUERRERO) X 100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| ANUAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (ALUMNOS DE ESCUELAS ATENDIDAS CON LA OBRA TERMINADA) | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (TOTAL DE ALUMNOS EN EL ESTADO DE GUERRERO) | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.03 | PORCENTAJE DE ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA PARA LA ATENCIÓN DE INSTITUCIONES QUE REQUIEREN CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  |  | C1 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS) / (TOTAL DE ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) X 100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS) | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (TOTAL DE ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.04 | PORCENTAJE DE ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS REHABILITADOS |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA PARA LA ATENCIÓN DE INSTITUCIONES QUE REQUIEREN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  |  | C2 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS REHABILITADOS) / (TOTAL DE ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REHABILITAR) X 100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS REHABILITADOS) | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (TOTAL DE ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REHABILITAR) | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.05 | PORCENTAJE DE ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA PARA LA ATENCIÓN DE INSTITUCIONES QUE REQUIEREN EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  |  |  | C3 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPAR) / (TOTAL DE ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A EQUIPAR) X 100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS) | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (TOTAL DE ESCUELAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A EQUIPAR) | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.06 | PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LA PARTICIPACIÓN IGUALITARIA DE MUJERES Y HOMBRES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OBRA. |  |  |  | C4 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (CURSOS DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚM. DE CURSOS DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) X 100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (CURSOS DE CAPACITACIONES REALIZADAS) | CURSO DE CAPACITACIÓN |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) | CURSO DE CAPACITACIÓN |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES CONSTRUIDOS |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA PARA LA ATENCIÓN DE INSTITUCIONES DE TODOS LOS NIVELES EN EL RUBRO DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  | C1-A1 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS EN TODOS LOS NIVELES) / (TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES PROGRAMADOS A CONSTRUIR) X 100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS EN TODOS LOS NIVELES | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES PROGRAMADOS A CONSTRUIR | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES REHABILITADOS |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA PARA LA ATENCIÓN DE INSTITUCIONES DE TODOS LOS NIVELES EN EL RUBRO DE REHABILITACIÓN |  |  |  | C2-A1 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (ESPACIOS EDUCATIVOS REHABILITADOS EN TODOS LOS NIVELES) / (TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES PROGRAMADOS A REHABILITAR) X 100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| ESPACIOS EDUCATIVOS REHABILITADOS EN TODOS LOS NIVELES | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES PROGRAMADOS A REHABILITAR | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES EQUIPADOS |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA PARA LA ATENCIÓN DE INSTITUCIONES DE TODOS LOS NIVELES EN EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO |  |  |  | C3-A1 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS EN TODOS LOS NIVELES) / (TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES PROGRAMADOS A EQUIPAR) X 100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS EN TODOS LOS NIVELES | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES PROGRAMADOS A EQUIPAR | ESCUELAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA PARA LA ATENCIÓN DE INSTITUCIONES DE TODOS LOS NIVELES EN EL RUBRO DE CAPACITACIÓN |  |  |  | C4-A1 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (EMPLEADOS CAPACITADOS) / (TOTAL DE PERSONAL EN EL INSTITUTO) X 100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| EMPLEADOS CAPACITADOS | EMPLEADOS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| (TOTAL DE PERSONAL EN EL INSTITUTO) | EMPLEADOS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE TODOS LOS NIVELES |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  | C1C2C3-A2 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (PETICIONES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ATENDIDAS) / (PETICIONES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA RECIBIDAS)X100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| PETICIONES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ATENDIDAS | PETICIONES |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| PETICIONES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA RECIBIDAS | PETICIONES |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE ELABORACIÓN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  | C1C2C3-A3 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA REALIZADOS) / (PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PROGRAMADOS A REALIZAR)X100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA REALIZADOS | POYECTOS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PROGRAMADOS A REALIZAR | POYECTOS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE ELABORACIÓN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  | C1C2C3-A4 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (PRESUPUESTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA REALIZADOS) / (PRESUPUESTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PROGRAMADOS A REALIZAR)X100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| PRESUPUESTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA REALIZADOS | PRESUPUESTOS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| PRESUPUESTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PROGRAMADOS A REALIZAR | PRESUPUESTOS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE TRAMITES DE AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE TRÁMITES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  | C1C2C3-A5 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (PROCESOS DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS REALIZADOS) / (PROCESOS DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PROGRAMADOS A REALIZAR)X100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| PROCESOS DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS REALIZADOS | PROCESOS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| PROCESOS DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PROGRAMADOS A REALIZAR | PROCESOS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE OBRAS PARA SU EJECUCIÓN |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  | C1C2C3-A6 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS) / (ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS PROGRAMADOS A REALIZAR)X100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS | ADJUDICACIÓN |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS PROGRAMADOS A REALIZAR | ADJUDICACIÓN |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN NORMATIVA EN OBRA |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE VERIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  | C1C2C3-A7 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (VISITAS TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A LAS OBRAS REALIZADAS) / (VISITAS TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A LAS OBRAS PROGRAMADAS A REALIZAR)X100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| VISITAS TÉCNICAS DE SUPEVISIÓN REALIZADAS A LAS OBRAS REALIZADAS | VISITAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| VISITAS TÉCNICAS DE SUPEVISIÓN REALIZADAS A LAS OBRAS PROGRAMADAS A REALIZAR | VISITAS |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE REPORTES DE SEGUIMIENTO EN EL SRFT |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE SEGUIMIENTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  | C1C2C3-A8 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (REPORTES DE SEGUIMIENTO EN EL SRFT REALIZADOS) / (REPORTES DE SEGUIMIENTO EN EL SRFT PROGRAMADOS A REALIZAR)X100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| REPORTES DE SEGUIMIENTO EN EL SRFT REALIZADOS | REPORTES |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| REPORTES DE SEGUIMIENTO EN EL SRFT PROGRAMADOS A REALIZAR | REPORTES |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE PUBLICACIÓN DE REPORTES EN LA PÁGINA WEB DEL IGIFE |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE PUBLICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  | C1C2C3-A9 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (PUBLICACIONES DE REPORTES EN LA PÁGINA WEB DEL IGIFE REALIZADAS) / (PUBLICACIONES DE REPORTES EN LA PÁGINA WEB DEL IGIFE PROGRAMADAS A REALIZAR)X100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| PUBLICACIONES DE REPORTES EN LA PÁGINA WEB DEL IGIFE REALIZADAS | PUBLICACIONES |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| PUBLICACIONES DE REPORTES EN LA PÁGINA WEB DEL IGIFE PROGRAMADAS A REALIZAR | PUBLICACIONES |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |

| RAMO: 33 FECHA: 31/01/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR – FISE – FAFEF - 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO Y JUSTICIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: 1.4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN PARA TODOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS Y LOS GUERRERENSES, CON EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EXCELENCIA, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERTINENTES EN TODAS LAS EDADES, NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS PEDAGÓGICAMENTE, PRIORIZANDO LA ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.5.2 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. |  |  |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |
| Clave | Nombre |  | Fuente |  |  |
| 1.4.5.2.2025.07 | PORCENTAJE DE OBRAS ENTREGADAS |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |  |
| Definición |  |  |  | Nivel en la MIR | Dimensión |
| MIDE EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  | C1C2C3-A10 | EFICACIA |
| Método de cálculo |  |  |  |  | Unidad de Medida. |
| (OBRAS TERMINADAS CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FORMALIZADA) / (TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A ENTREGAR)X100 |  |  |  |  | PORCENTAJE |
| Frecuencia de medición |  |  | Desagregación geográfica |  | Serie de información disponible |
| TRIMESTRAL |  |  | ESTATAL |  | TRIMESTRAL |
| Sentido del indicador |  |  | Línea base |  |  |
|  |  |  | Año | Periodo | Valor |
| ASCENDENTE |  |  | 2024 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Parámetros de semaforización |  |  | Metas |  |  |
| Verde | Amarillo | Rojo | Año | Periodo | Valor |
| 71% AL 100% | 31% AL 70% | 0% AL 30% | 2025 | ENERO-DICIEMBRE | 100 |
| Variables que conforman el indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| OBRAS TERMINADAS CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FORMALIZADA | PUBLICACIONES |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Nombre | Unidad de medida |  |  | Fuente de información |  |
| TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS A ENTREGAR | PUBLICACIONES |  |  | https://www.guerrero.gob.mx/articulo/informacion-para-el-primer-trimestre-2025-planeacion/ |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |
| Las acciones correspondientes al mejoramiento de la infraestructura física de los planteles escolares, no tiene una incidencia inmediata en los índices educativos, más bien tienen un importante papel de coadyuvancia en la mejora de los principales índices de educación, al brindar espacios idóneos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos |  |  |  |  |  |
| Responsable del indicador |  |  |  |  |  |
| Nombre del Servidor Público | Dependencia |  |  | Área |  |
| LIC. LORENZO ANTONIO REYES ANGULO | IGIFE |  |  | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA |  |
| Nombre del puesto, encargo o comisión | Teléfono |  |  | Correo electrónico |  |
| SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA | 47 2 45 14, 47 2 45 15 |  |  | igife.planeacion@guerrero.gob.mx |  |
| Elaboró | Revisó |  |  | Autorizó |  |
| Lic. Lorenzo Antonio Reyes Angulo Subdirector de Planeación y Transparencia del IGIFE | Ing. Pedro Díaz Campos Director Técnico del IGIFE |  |  | Ing. Benjamín Guinto Nava Director General del IGIFE |  |
| Dirección General de Evaluación |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Evaluación de Indicadores del Desempeño y de Gestión Palacio de Gobierno, Edificio Tierra Caliente, planta baja. |  |  |  |  |  |